## 交通建设项目工程变更申报和审查

## 流 程 图

项目参建单位提出工程变更意向

（设计、施工单位、监理单位、建设单位）

县市区人民

政府部门审批程序

市交通运输局走发文程序

建设单位按照专家意见修改完善变更资料

市交通运输局组织专家现场踏勘，召开工程变更会议并出具专家意见

市交通运输局行业审查程序

设计单位修改完善

不满足要求

设计单位出具初步工程变更文件

变更取消

不满足要求

建设单位上报县市区交通运输局审查

建设单位

修改完善

不受理

是

否

不受理

修改

完善

不满足要求

满足要求

满足要求

建设单位、监理单位、施工单位

联合审查设计变更文件

建设单位、监理单位、施工单位和设计单位召开四方会议，论证

工程变更是否可行